**Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin**

**Quản lí dự án công nghệ thông tin**

**BIÊN BẢN HỌP 1**

**Tên dự án: Website quản lí nội bộ doanh nghiệp**

**I. Thời gian, địa điểm**

1. Thời gian: 10h00, Ngày 13/3/2024

2. Địa điểm: Phòng B5.04-UIT

**II. Thành phần tham dự:**

1. Nguyễn Hoàng Quý- Nhóm trưởng

2. Nguyễn Thị Hồng Tuyết- Thành viên

3. Phan Thị Tường Vi- Thành viên

4. Nguyễn Lâm Khôi Nguyên- Thành viên

5. Phan Thị Bích Quyên- Thành viên

**III. Nội dung cuộc họp:**

1. Phát thảo sơ lược các chức năng cần thực hiện cho đồ án cuối kỳ

2. Phân chia công việc, thực hiện bài thực hành số 1

**BẢNG CÔNG VIỆC ĐÃ PHÂN CHIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Đảm nhận** | **Deadline** | **Mức độ hoàn thành** |
| Xây dựng trang web giới thiệu nhóm | Nguyễn Hoàng Quý | 25/3/2024 | Đúng tiến độ 100% |
| Xây dựng project Charter | Nguyễn Thị Hồng Tuyết | 25/3/2024 | Đúng tiến độ 100% |
| Xây dựng SOW | Phan Thị Tường Vi | 25/3/2024 | Đúng tiến độ 100% |
| Xây dựng bảng khảo sát câu hỏi | Phan Thị Bích Quyên | 25/3/2024 | Đúng tiến độ 100% |
| Xây dựng project Business Case | Nguyễn Lâm Khôi Nguyên | 25/3/2024 | Đúng tiến độ 100% |

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00, nội dung cuộc họp đã được các thành

viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| Thư Ký  (Ký, ghi rõ họ tên)  **Phan Thị Tường Vi** | Chủ Tọa  (Ký, ghi rõ họ tên)  **Nhóm trưởng: Nguyễn Hoàng Quý** |